ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края"  
за 9 месяцев 2022 г.

В целях удовлетворения потребностей населения края в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания, разработана и утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края" (в редакции от 8 августа 2022 г. № 405-пр) (далее – Программа).

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- повышение качества жилищного обслуживания и развитие жилищной инфраструктуры;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций, а также развития топливообеспечения;

- повышение эффективности управления отраслью ЖКХ.

**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий Программы.**

***Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда".***

На содержание КГКУ "Государственный жилищный фонд края", управление, эксплуатацию и содержание жилищного фонда Хабаровского края за счет средств краевого бюджета на 2022 год утверждены бюджетные назначения в сумме 133,650 млн. руб. Исполнено сметных назначений по состоянию на 01.10.2022 - 85,678 млн. рублей или 64,11%.

В целях реализации в 2022 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.12.2019 № 1066-рп утвержден Краткосрочный план, в который на 2022 год включено выполнение работ (услуг) в 505 МКД, общая стоимость работ (услуг) составляет 828,578 млн. рублей.

По итогам 9 месяцев 2022 года завершены работы (услуги) по капитальному ремонту в 431 МКД на общую сумму 636,3 млн. рублей. Из 431 МКД работы по капитальному ремонту выполнены в 156 МКД, разработана проектно-сметная документация по 275 МКД.

За 9 месяцев 2022 года региональным оператором направлено   
3 235 заявления в суд по неоплате взносов на капитальный ремонт физическими и юридическими лицами.

В 2022 году предусмотрено финансирование мероприятий по проектированию жилых домов в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в размере 41,959 млн. рублей из средств краевого бюджета.

На 01.10.2022 профинансировано 21,169 млн. рублей из средств краевого бюджета. Описание выполненных (выполняемых) мероприятий по   
объектам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Описание выполняемых работ** |
| "Жилой дом в с. Гатка Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края" | Реализация мероприятия будет осуществляться путем приобретения жилых помещений для переселения граждан. |
| "Жилой дом в с. Константиновка Николаевского муниципального района Хабаровского края" | Реализация мероприятия будет осуществляться путем приобретения жилых помещений для переселения граждан. |
| "Жилой дом в с. Пивань Комсомольского муниципального района Хабаровского края" | Ведутся строительно-монтажные работы.  На отчетную дату подрядной организацией допущено отставание от графика строительства. Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию перенесен с 30.06.2022 на 25.12.2022.  В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ ведется претензионная работа. |
| "Жилой дом в с. Селихино Комсомольского муниципального района Хабаровского края" | Ведутся строительно-монтажные работы.  На отчетную дату подрядной организацией допущено отставание от графика строительства. Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию перенесен с 30.06.2022 на 21.11.2022.  В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ ведется претензионная работа. |
| "Жилой дом в пос. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края" | Положительное заключение проектно-сметной документации (далее – ПСД) получено.  Из-за недостаточного лимита бюджетных обязательств, проведение закупочных процедур на определение подрядной организации на выполнение СМР приостановлено. |
| "Группа жилых домов в г. Николаевск-на-Амуре Николаевского муниципального района Хабаровского края" | Ведется работа по получению положительного заключения государственной экспертизы ПСД. Планируемый срок – до 30.10.2022. |
| "Группа жилых домов в пос. Токи Ванинского муниципального района Хабаровского края" | Ведутся строительно-монтажные работы. Отставаний от графика строительства нет. |
| "Группа жилых домов в пос. Уктур Комсомольского муниципального района Хабаровского края" | Положительное заключение ПСД получено.  Из-за недостаточного лимита бюджетных обязательств, проведение закупочных процедуры на определение подрядной организации на выполнение СМР приостановлено. |
| "Группа жилых домов в г. Хабаровске" | Ведутся строительно-монтажные работы. Отставаний от графика строительства нет. |
| "Группа жилых домов в г. Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края" | ПСД разрабатывается. Планируемый срок подачи ПСД на получение экспертного заключения до 25.11.2022. |
| "Группа жилых домов в р.п. Майский Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края" | Положительное заключение ПСД получено.  Из-за недостаточного лимита бюджетных обязательств, проведение закупочных процедур на определение подрядной организации на выполнение СМР приостановлено. |
| "Группа жилых домов в г. Бикин Бикинского муниципального района Хабаровского края" | Ведутся строительно-монтажные работы. Отставаний от графика строительства нет. |
| "Строительство группы жилых домов в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края" | ПСД разработана и прошла государственную экспертизу.  Заключен контракт на строительство дома на 41 квартиру - 18.05.2022.  Ведутся строительно-монтажные работы. Отставаний от графика строительства нет.  Проведение закупочных процедур на строительство дома на 60 квартир из-за недостаточного лимита бюджетных обязательств приостановлено. |

***Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития объектов благоустройства населенных пунктов края".***

На содержание и эксплуатацию мемориального комплекса "Площадь Славы" расходы краевого бюджета за 9 месяцев 2022 года составили 7, 998 млн. рублей (67,2 % от плана на 2022 год 11,902 млн. рублей).

За 9 месяцев 2022 года расходы на выполнение переданных краем государственных полномочий по возмещению организациям стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и расходы на администрирование бюджетам муниципальных образований края составили 15,77 млн. рублей (63,6 %).

*Мероприятие по увековечению памяти погибших при защите Отечества.*

Данное мероприятие реализуется в рамках "Федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 года" (далее - ФЦП). Между Министерством обороны Российской Федерации и Правительством Хабаровского края 23 декабря 2019 г. заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета в 2020 – 2022 годах бюджету Хабаровского края субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией ФЦП, а также 27.12.2021 заключено дополнительное соглашение, в рамках которого Правительству Хабаровского края предусмотрена субсидия из федерального бюджета на 2022 год в размере 3,5 млн. рублей на выполнение следующих мероприятий:

- восстановление 11 воинских захоронений;

- установка одного мемориального знака;

- нанесение пяти имен погибших на мемориальных сооружениях.

По состоянию на 01.10.2022:

- восстановлено одиннадцать воинских захоронений (100%) ;

- установлено шесть мемориальных знаков (на пять единиц больше планового показателя);

- нанесено семь имен погибших (на две единицы больше планового показателя).

***Основное мероприятие "Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры".***

В рамках реализации Перечня мероприятий по капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год предусмотрена реализация 45 мероприятий на сумму 236 040,55 тыс. рублей, в том числе средства   
КБ – 164 504,18 тыс. рублей, МБ – 71 536,37 тыс. рублей.

По объектам теплоснабжения предусмотрена реализация 26 мероприятий по замене оборудования на котельных, приобретению материалов и оборудования для сетей теплоснабжения, приобретению резервных источников питания на котельные. Стоимость реализации – 119 070,10 тыс. рублей, в том числе КБ – 83 017,82 тыс. рублей, МБ – 36 052,24 тыс. рублей.

На отчетную дату выполнено 15 мероприятий (57,7 %) на общую сумму 46 223,58 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 32 103,85 тыс. рублей, из средств местных бюджетов 14 119,73 тыс. рублей.

По объектам водоснабжения и водоотведения предусмотрена реализация 10 мероприятий по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта объектов, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. Стоимость реализации мероприятий – 32 066,32 тыс. рублей, в том числе КБ – 22 311,45 тыс. рублей, МБ – 9 754,87 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 выполнены все запланированные на 2022 год мероприятия по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения. Стоимость работ в соответствии с заключенными контрактами составила 30,787,28 тыс. рублей.

По объектам электроснабжения предусмотрена реализация 10 мероприятий по приобретению материалов и оборудования для капитального ремонта сетей электроснабжения и оборудования электростанций, приобретению блочно-модульных энергетических установок. Стоимость реализации мероприятий – 86 884,17 тыс. рублей, в том числе КБ – 60 560,91 тыс. рублей, МБ – 26 323,26 тыс. рублей.

На отчетную дату выполнено 3 мероприятия (30 %) на общую сумму   
16 263,44 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета   
11 130,41 тыс. рублей, из средств местных бюджетов 5 133,03 тыс. рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства края (далее - министерство), как главным распорядителем бюджетных средств, в рамках перечня краевых адресных инвестиционных проектов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг. (далее - Перечень КАИП) в 2022 году запланировано финансирование объектов инженерной коммунальной инфраструктуры на сумму 3 234 561,26 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет –   
579 493,70 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 530 067,56 тыс. рублей, внебюджетные средства – 1 125 000,00 тыс. рублей.

На 01.10.2022 профинансировано на сумму 1 898 267,59 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 544 346,57 тыс. рублей, краевой бюджет – 1 353 921,02 тыс. рублей.

Для обеспечения функционирования и развития системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при поддержке краевого бюджета в 2022 году запланированы следующие мероприятия:

1. Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в городе Хабаровске.

На 01.10.2022 профинансировано 1 328 820,30 тыс. рублей, в том числе   
1 328 820,30 тыс. рублей из средств краевого бюджета.

Получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД от 16.06.2022 № 27-1-1-3-038353-2022. 30 августа 2022 г. заключено концессионное соглашение с ООО "ИКС Хабаровск".

На строительство объекта в 2022 г. запланированы средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 315,00 млн. рублей, в том числе:

- сентябрь – 1 277 млн. рублей;

- октябрь – 13 млн. рублей;

- ноябрь – 25 млн. рублей.

Первый транш в объеме 1 277 млн. рублей перечислен концессионеру 29.09.2022.

Концессионером ведется подготовка разрешительной документации для обеспечения начала строительно-монтажных работ на объекте в 4 квартале 2022 года.

2. Строительство системы централизованного водоснабжения в   
с. Троицкое Нанайского муниципального района Хабаровского края.

24.12.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время ведется работа по корректировке ПСД в связи уточнением межевания участков строительства объекта.

Положительное заключение государственной экспертизы скорректированной ПСД планируется получить до 30.11.2022.

3. Реконструкция системы водоснабжения в г. Бикин.

Контракт с подрядной организацией АО "Хабаровские энергетические системы" (АО "ХЭС") заключен 11.04.2022 № 1/АЭ. Ведутся строительные работы.

4. Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 4. Участок водопроводной сети Ø 300 мм на пересечении пр. Мира и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Кирова и пр. Ленина (точка В).

На 01.10.2022 профинансировано 7 159,28 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 1 736,69 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 5 422,59 тыс. рублей.

На отчетную дату подрядной организацией выполнено:

- уложено 800 м. трубы ПНД и выполнена обратная засыпка;

- установлено колодцев – 18 шт.

Ведутся работы по благоустройству территории.

5. Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап № 3. Участок водопроводной сети Ø 200 мм на пересечении пр. Интернациональный и пр. Ленина (точка А) до пересечения ул. Аллея Труда и пр. Интернациональный (точка Д).

На 01.10.2022 профинансировано 16 395,85 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 13 094,49 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 3 301,36 тыс. рублей. Ведутся строительно-монтажные работы. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2022 года.

6. "Водоснабжение микрорайона "Дружба".

Ведутся работы по подготовке ПСД.

Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 01.12.2022.

7. "Строительство станции водоподготовки в с. Благодатное".

Ведутся работы по подготовке ПСД.

Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проект до 10.12.2022.

8. Монтаж дополнительного газопоршневого агрегата с утилизацией тепла на ГПЭС в с. Богородское Ульчского муниципального района.

Выполнены строительно-монтажные работы, 28.09.2022 проектная документация направлена на прохождение государственной экспертизы. Срок проведения экспертизы ПСД 40 дней.

В 2022 году на территории Хабаровского края осуществляется реализация 55 инвестиционных программ, в том числе:

- 7 в сфере электроснабжения;

- 37 в сфере теплоснабжения;

- 9 в сфере водоснабжения и водоотведения;

- 1 в сфере ТКО.

Плановый объем инвестиций по программам на 2022 год составляет 2 447,47 млн. рублей. Фактический объем инвестиций на 01.10.2022 составляет 327,09 млн. рублей.

Инвестиционными программами предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надежности, качества и энергетической эффективности таких систем.

Источником финансирования данных программ являются частные инвестиции.

По состоянию на 01.10.2022 в крае действует 49 концессионных соглашений в отношении 376 объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами. Общая стоимость мероприятий, предусмотренных концессионными соглашениями, составляет порядка 12,6 млрд. рублей.

За 9 месяцев 2022 г. вступило в силу 17 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций 6,3 млрд. рублей.

***Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами".***

В целях развития системы обращения с ТКО на территории края приняты все необходимые нормативные правовые акты, в том числе утверждена территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края (далее - территориальная схема).

Территориальной схемой определено 19 зон деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – региональный оператор, ТКО).

В настоящее время определен региональный оператор на территории зоны деятельности № 1 (городской округ "Город Хабаровск" и муниципальный район имени Лазо) – ООО "Хабавтотранс ДВ", с которым министерством 19.10.2021 заключено соглашение.

Министерством неоднократно проводились конкурсные отборы по выбору региональных операторов на всех зонах деятельности, установленных территориальной схемой.

Вместе с тем, конкурсные отборы по 17 зонам деятельности признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок, в том числе конкурсные отборы, проводимые в период с 16.09.2022 по 07.10.2022 по 15 зонам деятельности.

Основной причиной незаинтересованности организаций участвовать в конкурсных отборах является отсутствие законных объектов по обращению с ТКО на вышеуказанных территориях, что в свою очередь делает невозможность обеспечить установление обоснованного тарифа региональному оператору.

В этой связи необходимо строительство указанных объектов.

Безвозмездные и безвозвратные меры поддержки из федерального бюджета на проектирование и строительство объектов по обращению с ТКО до настоящего времени не предусмотрены.

Всего в Хабаровском крае, с учетом природно-географических условий, логистической доступности отдельных территорий территориальной схемой определено строительство 78 объектов по обращению с ТКО, ориентировочной стоимостью 12,3 млрд. руб.

Учитывая дотационность краевого бюджета обеспечить строительство таких объектов не представляется возможным.

В настоящее время КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края" за счет средств краевого бюджета проводится работа по проектированию объекта по обработке и захоронению ТКО на территории Амурского муниципального района. Ориентировочный срок завершения данной работы – IV квартал 2022 года, срок строительства – 2024 год.

Также в IV квартале 2022 года планируется провести конкурсные отборы региональных операторов на территориях зон деятельности, на которых имеются "законные" объекты, а именно по зонам деятельности № 3, 5, 13.

По остальным зонам деятельности, по которым конкурсные отборы признаны несостоявшимися, в настоящее время прорабатывается вопрос присвоения статуса регионального оператора юридическому лицу без проведения конкурсного отбора в порядке, установленном абзацами 1-4 пункта 6 статьи 29.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

***Основное мероприятие "Обеспечение функционирования   
и развития системы топливообеспечения".***

Реализация таких мероприятий как контроль готовности мест хранения, резервуарного парка, механизмов и прочего оборудования к приему топлива, модернизация коммунальных объектов и строительство современных энергоисточников, позволяют сократить расход топлива при выработке электро- и теплоснабжения и как следствие затрат на топливную составляющую.

Осуществление контроля за рациональным и эффективным использованием топлива, поставляемого централизованно для нужд коммунальной энергетики и социальной сферы в муниципальные образования, координация работы предприятий и организаций всех форм собственности по завозу, учету и использованию топлива для обеспечения производственных и социальных нужд предприятий, организаций и населения, осуществление контроля за расчётами межмуниципального хозяйственного общества с предприятиями-поставщиками топлива позволяет избежать несанкционированного использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечить энергетическую безопасность.

Приоритетными направлениями являются:

- содействие в обеспечении устойчивого снабжения твердым и жидким топливом объектов коммунальной энергетики и социальной сферы муниципальных районов;

- повышение эффективности использования топливных ресурсов при выработке тепловой и электрической энергии коммунальными предприятиями;

- содействие в организации централизованных поставок топлива в  районы для производственных и социальных нужд жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы.

В этих целях для бесперебойной работы энергоисточников, министерством обеспечено стабильное и надёжное снабжение топливом, организованы централизованные поставки топлива в районы для производственных и социальных нужд жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы.

Оператором централизованных поставок ООО "Межрайтопливо" в регламентные сроки проведены соответствующие конкурсные процедуры по отбору поставщиков, перевозчиков и перевальщиков топливно-энергетических ресурсов.

Всего в навигацию 2022 года для работы объектов коммунальной энергетики районов края с ограниченными сроками завоза грузов планируется централизованно завезти 11,4 тыс. тонн угля и 20,7 тыс. тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью 1,9 млрд. рублей (с учетом НДС). По состоянию на 04.10.2022 в указанные районы централизованно доставлено 11,5 тыс. тонн угля (100 %) и 19,0 тыс. тонн нефтепродуктов   
(92 %).

Поставка осуществляется в соответствии с графиками. Завершить завоз топлива планируется до конца октября 2022 г.

К началу отопительного периода 2022/2023 года на складах коммунальных котельных центральных и южных районов края необходимо накопить полуторамесячный запас топлива в объеме 38,6 тыс. тонн угля и 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов. С учетом остатков и топлива, находящегося в пути, накоплено 59,0 тыс. тонн (100 %) и 3,5 тыс. тонн (81 %), соответственно. Отгрузки топлива в указанные районы продолжат осуществляться ритмично в течение всего отопительного периода в соответствии с заявками коммунальных организаций.

***Основное мероприятие "Управление реализацией государственной программы и укрепление регионального потенциала отрасли".***

*Организация производственного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере ЖКХ.*

Подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляет КГАОУ ДПО "Учебно-курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" (далее – комбинат). Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов носит заявительный характер и осуществляется на основе договоров, заключаемых комбинатом с предприятиями (объединениями), организациями и учреждениями всех форм собственности, службой занятости населения, гражданами, а также органами местного самоуправления края.

Всего за 9 месяцев 2022 года в комбинате прошли обучение – обучение 4 118 человек, из них:

– обучение представителей ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов – 24 человека;

– профессиональное обучение рабочих – 13 человек;

– повышение квалификации рабочих – 1 741 человек;

– повышение квалификации руководителей и специалистов – 2 340 человек.

Кроме того, в отчетном периоде 2022 года в комбинате прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в Хабаровском крае 615 человек, из них:

– муниципальные служащие - 2 человека;

– работники муниципальных учреждений – 613 человек.

***Основное мероприятие "Реализация инновационных инициатив в сфере развития ЖКХ края".***

*Обучение населения края основам эффективного управления своими домами.*

В отчетном периоде 2022 года специалисты министерства проводили разъяснительную работу с населением края через средства массовой информации (далее – СМИ), проведение информационных встреч.

По различным темам отрасли жилищно-коммунального хозяйства в СМИ размещено 2 186 материалов, из них:

* печатные СМИ – 338;
* телевидение – 222;
* радио – 10;
* интернет-ресурсы –1 616, в том числе 250 на официальном сайте министерства.

С целью просвещения населения края на сайте министерства размещаются разъяснения и ответы на часто задаваемые вопросы, информация о капитальном ремонте многоквартирных домов, нормативные правовые документы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, информация о ходе реализации национальных проектов в области ЖКХ.

За отчетный период специалистами министерства проведено 32 информационные встречи с представителями общественности, органов местного самоуправления, с жителями края, в том числе 21 совместно с подведомственной НО "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае".

За 9 месяцев 2022 года проведена 41 телефонная "горячая линия" по вопросам:

- Порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (еженедельно);

- реализации программы "1000 Дворов на Дальнем востоке" (ежедневно);

- обращения с твердыми коммунальными отходами (ежедневно);

- антикоррупционного просвещения (10.07.2022).

В отчетном периоде 2022 года продолжена реализация Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

По состоянию на 01 октября 2022 года всего в ГИС ЖКХ зарегистрированы 1 501 организация.

По данным портала ГИС ЖКХ плановый показатель Хабаровского края по распределению полномочий по внесению информации в ГИС ЖКХ выполнен на 100 %.

По рейтинговым показателям таким как, количество зарегистрированных организаций, количество внесенного в систему жилого фонда, лицевые счета, общедомовые приборы учета, индивидуальные приборы учета, Хабаровский край занимает 9 место в рейтинговой таблице из 85 субъектов Российской Федерации.

*Оказание информационного содействия по созданию сети общественных организаций по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг.*

В 2013 году заключено трехстороннее соглашение между главным контрольным управлением Правительства края, Общественной палатой Хабаровского края и некоммерческим партнерством содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства "Развитие" о создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" (далее – РЦ "ЖКХ Контроль").

РЦ "ЖКХ Контроль"– некоммерческая организация, деятельность которой направлена на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы отрасли и развитие общественного контроля в этой сфере, а также на улучшение качества жизни граждан.

За 9 месяцев 2022 года в РЦ "ЖКХ Контроль" поступило 57 обращений жителей края. По поступившим обращениям дано более 40 консультаций, в том числе в социальных сетях.

В отчетном периоде представители РЦ "ЖКХ Контроль" приняли участие в 21 мероприятии с участием граждан, представителей общественности, а также органов государственной власти и местного самоуправления края.

В рамках деятельности регионального центра организована работа приемной, горячей телефонной линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

***Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"***

Результаты по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО в 2022 году исполнены за счет ввода мощностей в 2019 и 2020 годах.

Для исполнения результата по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в 2022 году необходимо дополнительно ввести 30 000 тонн.

В 2022 году планировалось обеспечить запуск объекта обработки ТКО МПС "Южная" (мощность 50 000 т/год), путем передачи данного объекта в краевую собственность. Вместе с тем в настоящее время депутатами города Хабаровска принято решение о нецелесообразности передачи объекта.

В этой связи направлено обращение в ППК "Российский экологический оператор" о корректировке значения результата на 2022 год.

***Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"***

В целях реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" постановлением Правительства Хабаровского края от 28 марта 2019 г. № 118-пр утверждена Адресная программа Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с привлечение средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального, а также краевого и местных бюджетов.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение в Хабаровском крае устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах.

Согласно Программе подлежит расселению аварийный жилищный фонд площадью 61,84 тыс. кв. м (3 819 человек).

На 1 октября 2022 г. показатель расселения составляет 27,4 тыс. кв. м (1 688 человека).

Кроме этого, с 2019 года органами местного самоуправления расселено 11,7 тыс. кв. метров (636 чел.) аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г. и не включенного в Программу.

В рамках Программы предусмотрено строительство многоквартирных домов для расселения 28 724,36 кв. м. (1 809 граждан).

В настоящий момент заключено шесть контрактов на строительство двенадцати домов в с. Селихино (1 МКД), с. Пивань (1 МКД), п. Токи (2 МКД), г. Бикине (2 МКД), г. Комсомольске-на-Амуре (1 МКД), г. Хабаровске (5 МКД). Ведутся строительно-монтажные работы.

***Региональный проект "Чистая вода".***

В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" в крае   
в 2022 году с привлечением средств федерального бюджета предусмотрена реализация мероприятия "Реконструкция системы водоснабжения   
в г. Бикин".

Стоимость строительства – 1 814,2 млн. рублей. Проектом предусмотрена реконструкция 34,6 км сетей водоснабжения и строительство станции водоподготовки, насосных станций подкачки. Срок завершения работ – 2024 год. Заказчик строительства – краевое унитарное предприятие "РКС".

В 2022 году финансирование предусмотрено в объеме 551,546 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 535,0 млн. рублей.

Контракт на выполнение работ по строительству объекта заключен 11.04.2022 с АО "Хабаровские энергетические системы" (далее – АО "ХЭС") на сумму – 1 776,425 млн. рублей. Дополнительным соглашением от 26 мая 2022 года предусмотрено авансирование работ до 90 % от всей суммы реализации проекта.

В 2022 году реализуется 1 этап работ, согласно которому предусмотрено выполнение работ по планировке территории и строительства участков водопроводной сети.

Для выполнения основных строительных работ АО "ХЭС" по итогам конкурсных процедур 19 июля 2022 года заключен контракт на субподряд с ООО "Золотой Мост".

Субподрядчиком выполняются работы по устройству площадки складирования железобетонных конструкций демонтируемого здания типа складских помещений. Ведутся подготовительные работы к демонтажу здания. Проложено 900 м трубопровода методом ГНБ. На объект поставлено 2,5 км труб, осуществляется вывоз строительного мусора.

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию государственной программы, в том числе данные о профинансированных расходах, фактическом освоении полученных средств и причины неосвоения в полном объеме   
бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы.**

В 2022 году на выполнение мероприятий Программы за счет всех   
источников по уточненным данным предусмотрено 13 992,027 млн. рублей, из них:

- краевой бюджет – 11 896,320 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 598,661 млн. рублей;

- бюджеты муниципальных образований – 80,008 млн. рублей;

- внебюджетные средства – 2 015,699 млн. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 профинансировано – 10 309,887 (73,68 %), из них краевой бюджет – 8 538,112 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником обеспечения которых являются средства   
федерального бюджета –546,324 млн. рублей; бюджеты муниципальных образований – 27,029 млн. рублей, внебюджетные средства – 1 744,747 млн. рублей.

По состоянию на 01.10.2022 освоено – 10 265,738 (99,57 %) от профинансировано) млн. рублей, из них краевой бюджет – 8 493,962 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 546,324 млн. рублей; бюджеты муниципальных образований – 27, 029 млн. рублей, внебюджетные средства –   
1 744,747 млн. рублей.

И.о. министра С.В. Кондаков